}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sofía Cartagena, Esteban Rodriguez y Allen Rodriguez |
| --- | --- |
| Rut | 21.080.221-5, 20.728.789-K, 21.403.480-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Programa web de juegos didácticos para los pacientes de la 3ra edad |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación web, base de datos, integración de plataformas e inteligencia de negocios |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industriales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Se tomó lo siguiente proyecto en base a una petición de desarrollo un sistema de juegos cognitivo para los pacientes en un hospital geriátrico de la ciudad de limache siendo un desarrollo desde 0 se decidieron los siguientes puntos: - El diseño de juegos dinámicos interactivos trabaja la memoria, la atención y la resolución de problemas en adultos mayores o a los pacientes con problemas cognitivos. - El envío de resultados a una API que centraliza los datos de cada participante. Para el guardado de datos como puntos de ranking, usuarios, preferencia de usuarios, entre otros. - La implementación de un modelo de clasificación que permite categorizar el nivel de desempeño cognitivo de los adultos mayores. Dando a su vez una sensación de avance y un deseo de competición sano entre los pacientes. El valor de este proyecto radica en la ayuda a los pacientes del hospital Geriátrico “paz de la tarde” en su desarrollo cognitivo como su mantención de habilidades como a sus momentos de recreación, usando tecnologías de pantallas táctiles. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera combatir el aislamiento social, monotonía y declive motivacional en el Hospital Geriátrico mediante el diseño e implementación de una plataforma digital de juegos interactivos. Se busca estimular cognitivamente a los pacientes de la tercera edad a través de actividades lúdicas que evalúen y ejerciten la memoria, la atención y la resolución de problemas. Generar datos valiosos sobre el desarrollo cognitivo de cada participante, de manera centrada y accesible para el equipo médico. Y clasificar el nivel de desempeño de los usuarios para permitir la personalización de las actividades y el seguimiento objetivo de su evolución, fomentando así una mayor participación continua. Además, agregar un sistema de puntuaciones con apodo de los participantes que se registre en el servidor del hospital. El proyecto APT consiste en el desarrollo de un ecosistema tecnológico que transforma las actividades terapéuticas en una experiencia dinámica, medible y motivadora, se compone de tres módulos: la aplicación de juegos interactivos, la centralización de datos mediante una API y los modelos de clasificación en el desempeño de los pacientes. Esta solución aborda directamente los desafíos, como contra la monotonía y la falta de motivación, contra el aislamiento social y contra el declive cognitivo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto es pertinente al perfil de egreso ya que permite la aplicación directa de competencias técnicas clave. La competencia 'Construir programas y rutinas de variada complejidad' se aplicará en el desarrollo de los algoritmos de los minijuegos en JavaScript/Python y en la creación de una API robusta. La otra competencia 'Implementar soluciones sistémicas integrales' se materializará en la integración de los módulos frontend, backend y base de datos en un ecosistema funcional y automatizado. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto APT “Sistema informático de juegos didácticos para los pacientes de la 3ra edad” se alinea directamente reflejando de manera concreta nuestros principales intereses profesionales futuros. Nuestros intereses profesionales se centran en: - Desarrollo de software con el impacto social: Aspiramos a utilizar nuestras habilidades técnicas no solo para crear productos comerciales, sino para desarrollar soluciones tecnológicas que resuelvan problemas reales y mejoren tangiblemente la calidad de vida de las personas, especialmente vulnerables como la salud y la 3ra edad - Especialización en machine learning y Base de Datos: Hay un fuerte interés en profundizar mis conocimientos en machine learning, el análisis de datos y desarrollo de APIs, con los objetivos de crear sistemas inteligentes que transforman datos en información accionable para la toma de decisiones. De nuestros intereses profesionales se ven reflejados en: - Impacto social: El proyecto está intrínsecamente centrado en mejorar el bienestar cognitivo y emocional de un grupo vulnerable. Esto refleja nuestra convicción de que la tecnología debe servir a las personas. No se trata de un ejercicio técnico abstracto, sino de una solución con un propósito humano claro, que busca aliviar el aislamiento social y apoyar la salud mental a través de la innovación. - Aplicación de principios de seguridad en sistemas computacionales: Tenemos un gran interés en el desarrollo de software y el manejo ético de la información, especialmente en entornos críticos como en la salud. Este proyecto nos permite aprender un nuevo lenguaje de programación, y diseñar e implementar protocolos de seguridad robustas. La API no solo centraliza los datos, sino que debe garantizar su confidencialidad, integridad y su disponibilidad. Esto implica trabajar en el cifrado de datos en tránsito (usando HTTPS) y reposo. Además, implementa autenticación segura para los funcionarios que acceden a la información, y asegurar que el almacenamiento de los resultados cognitivos de la tercera edad cumpla con los principios de privacidad por diseño. Este aspecto es fundamental para generar confianza y asegurar que una solución tecnológica con tanto potencial no introduzca vulnerabilidades nuevas. Este proyecto es el primer paso estratégico para forjar un nicho profesional en la intersección en la salud digital, al abordar un problema del mundo en gerontología, estamos ganando un conocimiento específico invaluable. Esta combinación de habilidades técnicas con comprensión de un dominio de aplicación (salud geriátrica) es altamente diferenciadora en el mercado laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo de este proyecto es completamente factible debido a que se enmarca dentro de los límites de tiempo, recursos y las competencias establecidas para el semestre. Es un proyecto ambicioso, que prioriza un MVP funcional sobre una solución perfecta y completa. El plazo de 13 a 18 semanas es suficiente para un desarrollo ágil y focalizado. Considerando la dedicación en clase y, crucialmente, el trabajo autónomo fuera del horario, es posible destinar entre 8 a 10 horas semanales al proyecto, este esfuerzo sostenido es la clave para realizar un sistema para el hospital geriátrico. Los materiales requeridos a utilizar: - Hardware: Tipo de computadores para el desarrollo: - Notebook personal y/o computador del centro de práctica. Especificaciones mínimas recomendadas: - Ram: 8 GB (16 GB recomendado). - Procesador: AMD Ryzen 5 o Intel core i5 (AMD Ryzen 7 o Intel core i7 recomendado) - Sistema operativo: Windows 10. - Almacenamiento: 500 MB recomendado. - Software: - Lenguajes de programación: Python y Javascript. - Herramientas: Github y Git, para el control de versiones. Visual studio code como editor de código, y Figma, plataforma de diseño de la interfaz. - Los factores que nos facilitan el desarrollo del proyecto: - El trabajo Autónomo: La posibilidad de avanzar fuera del horario de clases es el facilitador principal, ya que permite la dedicación intensiva necesario para un proyecto integración. - Herramientas de Gestión y Comunicación Efectivas: El uso de plataformas como Trello para la gestión de tareas y Zoom para la coordinación síncrona con el equipo y posibles reuniones de feedback, optimiza significativamente la organización y el flujo de trabajo, incluso en modalidad remota. - Modularidad: El proyecto se puede dividir en módulos (Juegos, API, Ranking y login) que pueden ser desarrollados en paralelo, optimizando el tiempo. - Los factores que nos dificultan el desarrollo del proyecto y soluciones propuestas: - Gestión del Tiempo y Riesgo de Quedarse sin Tiempo: - Dificultad: El principal riesgo es subestimar el tiempo de integración de los módulos o encontrar bloqueos técnicos. - Solución: Adoptar una metodología ágil con un MVP muy estricto. Priorizar un solo juego, un modelo simple, una API con las funcionalidades absolutamente esenciales. La complejidad puede aumentarse sólo si el tiempo lo permite. - Falta de Acceso a Usuarios Reales para Pruebas: - Dificultad: Diseñar una interfaz adecuada para adultos mayores sin su feedback constante. - Solución: Seguir lineamientos de accesibilidad web desde el diseño: alto contraste, fuentes grandes, botones amplios. Realizar pruebas de usabilidad con familiares. - Complejidad Técnica de la Integración: - Dificultad: Que el frontend, el backend y el modelo no se comuniquen correctamente. - Solución: Definir y documentar la interfaz de la API desde el primer día. Esto permite que el desarrollo del frontend y el backend avancen de forma independiente y se integren de manera más suave después. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un sistema informático de juegos interactivos para adultos mayores en un hospital geriátrico, con el fin de estimular el desarrollo cognitivo, fomentar la motivación y la participación social de los pacientes, y generar información centralizada y accesible para el equipo médico que permita evaluar y clasificar su desempeño cognitivo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario web responsive utilizando react, que cumpla con los principios de accesibilidad WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) para la 3ra edad (Alto contraste, fuentes grandes, botones amplios y navegación simplificada). - Implementar una API REST con Python (Django) que permita las operaciones CRUD para gestionar los datos de nuestros usuarios, puntuaciones y los resultados de los juegos, generando la autentificación mediante tokens JWT y el cifrado de datos sensibles. - Construir 5 minijuegos interactivos en JavaScript y Python (Memorice, juego de rutas que incluirá retos para ejercer la memoria, secuencia de colores, crucigrama y Encontrar las diferencias) que evalúen y ejerciten la memoria, la atención y la resolución de problemas. - Integrar un módulo de análisis de datos básico que clasifique automáticamente el desempeño de los usuarios en niveles ("Inicial", "Intermedio" y "Avanzado") que genere un reporte visual sencillo para el equipo médico. - Validar la solución técnica mediante pruebas de usabilidad con un grupo de al menos 5 adultos mayores, iterando el diseño basado en su feedback, y realizar pruebas de carga a la API para asegurar su correcto funcionamiento. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto, se adoptará la metodología Scrum, complementada con prácticas de DevOps y Garantía de Calidad (QA). Este enfoque integral asegura no solo la entrega iterativa de funcionalidades, sino también la robustez, seguridad y mantenibilidad del código, alineándose con los estándares de la industria del software. 1. Implementación de ciclos Scrum: - Duración de Sprints: Ciclos de 2 semanas. - Entregables por Sprint: Cada sprint debe producir un implemento de software potencialmente desplegable. - Reuniones clave: - Sprint planning: Se seleccionarán las historias de usuarios del backlog priorizando que formarán el Sprint backlog, cada historia debe incluir criterios de aceptación claros. - Daily Stand-up: Reuniones diarias de 15 minutos para sincronizar al equipo y detectar impedimentos rápidamente. - Sprint Review: Se presentará el incremento al Stakeholder para obtener feedback. - Sprint Retrospective: Se analizará qué funcionó bien y qué se puede mejorar en el proceso de desarrollo. 2. Definición de roles y responsabilidades Técnicas: - Product Owner (Terapeuta ocupacional del Hospital Geriátrico): - Responsabilidad: Representar la voz de los pacientes y del hospital. Es la máxima autoridad en la definición del valor terapéutico del producto y la priorización de las funcionalidades desde una perspectiva clínica. - Tareas: - Definir los requisitos iniciales basados en las necesidades de estimulación cognitiva de los pacientes. - Validar los prototipos de diseño (UI/UX) para garantizar su usabilidad y accesibilidad para adultos mayores. - Priorizar el Product Backlog desde su expertise, asegurando que el equipo desarrolle primero las funcionalidades de mayor impacto. - Participar en las reuniones clave de los Sprint Review para evaluar el incremento de software y proporcionar feedback directo. - Scrum Master (Sofía Cartagena): - Responsabilidad: Facilitar el proceso Scrum y actuar como enlace técnico-primary entre el Product Owner y el Equipo de Desarrollo. Garantiza que la visión del PO se traduzca en un backlog de trabajo ejecutable y que se eliminen los impedimentos del equipo. - Tareas: - Mantener comunicación periódica (ej: reuniones quincenales) con el PO Principal para refinar el backlog y trasladar su feedback. - "Traducir" las necesidades clínicas en Historias de Usuario técnicas con Criterios de Aceptación claros. - Gestionar y priorizar el Product Backlog day-to-day. - Guiar las ceremonias ágiles (Daily Stand-up, Sprint Planning, Retrospective). - Garantizar el uso de las herramientas de gestión (Trello y GitHub). - Development Team (Allen y Esteban Rodríguez): - Responsabilidad: Autogestionarse para diseñar, construir, probar y entregar los incrementos de software funcionales al final de cada sprint, adhering a los estándares técnicos definidos. - Tareas: - Frontend & Game Logic: Desarrollo de la interfaz en React y de los minijuegos en JavaScript. - Backend & Base de Datos: Desarrollo de la API RESTful con Python (Django) y gestión de la base de datos. - Control de Calidad (QA): Realizar pruebas unitarias, de integración y de usabilidad en cada funcionalidad desarrollada. (Responsabilidad compartida). - Integración y DevOps: Configuración del repositorio GitHub, integración continua y despliegue. 3. Prácticas Técnicas para la Calidad (Estándares de la Disciplina): - Control de versiones: Se utilizará Git con un flujo de trabajo de ramas (Git Flow). La rama main siempre contendrá código estable y desplegable. - Desarrollo Guiado por Pruebas: Para componentes críticos, se escribirán pruebas unitarias primero y luego el código que las satisfaga. - Integración Continua: Se configurará en GitHub Actions para ejecutar las pruebas automáticamente con cada commit, asegurando la integridad del código. - Documentación: El código seguirá convenciones de estilo (PEP8 para Python y Prettier para Javascript). Se documentarán las funciones complejas y la API usando herramientas como OpenAPI. 4. Gestión de la Configuración y Entregables: - Herramientas: Se utilizará Trello para el backlog y GitHub para el código, issues y CI/CD. - Entregables Principales: El código fuente, la documentación técnica, el manual de usuario y el sistema desplegado en un entorno de pruebas.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio de Github | Enlace al repositorio con el código de al menos un minijuego funcional y el diseño inicial de la API. | Demuestra avance técnico concreto y uso de control de versiones. |
| Final | Documentación técnica | Manual de instalación, documentación de la API. | Evidencia capacidad de generar documentación profesional, crucial para el mantenimiento. |
| Final | Sistema desplegado | URL de la aplicación web funcionando en un entorno de pruebas. | Evidencia la integración exitosa de todos los módulos y un producto funcional. |
| Avance | Prototipo de figma | Prototipo de alta fidelidad de la interfaz, validado con la terapeuta. | Evidencia el diseño centrado en el usuario y la accesibilidad. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. | Levantamiento de requerimientos. | Reuniones con el hospital para definir funcionalidades y restricciones del sistema. | Zoom, Google Meet, Trello, Documentación. | 2 semanas. | Sofía Cartagena. | Posible dificultad: acceso limitado a usuarios reales. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad. | Diseño de interfaz de usuario. | Creación de prototipos en Figma con enfoque en accesibilidad para adultos mayores. | Figma, Guías de accesibilidad web. | 2 semanas. | Esteban Rodriguez. | Se probará con familiares como usuarios de prueba. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica. | Diseño de arquitectura del sistema. | Definición de módulos (juegos, API, login, ranking) y su interacción. | Draw.io, Documentación técnica. | 1 semana. | Allen Rodriguez. | Facilita la integración posterior. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar procesos. | Desarrollo de minijuegos interactivos. | Programación de juegos cognitivos en JS y Python. | VS Code, Python, React, JavaScript. | 6 semanas. | Esteban y Allen Rodriguez | Dificultad: asegurar la jugabilidad y simplicidad. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad. | Desarrollo de API y base de datos. | Implementación de API REST para centralizar datos y BD para almacenamiento. | Python (Django), PostgreSQL/MySQL. | 4 semanas. | Sofía Cartagena. | Riesgo: seguridad y cifrado de datos. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales. | Integración Frontend – Backend – API. | Conexión entre juegos, API y BD, asegurando flujo de datos. | VS Code, GitHub. | 3 semanas. | Todo el equipo. | Posible dificultad en la compatibilidad de módulos. |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando procesos. | Testing y depuración. | Pruebas unitarias, integración y validación con usuarios de prueba. | Postman, herramientas de testing, usuarios. | 2 semanas. | Todo el equipo. | Prioridad: sistema estable y accesible. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales. | Documentación y entrega final. | Manual de usuario, documentación técnica, despliegue del sistema. | Word, GitHub, Presentación. | 2 semanas. | Sofía Cartagena. | Evidencia clave en la evaluación final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis y definición de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y mockups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de minijuegos y API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing y corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de usuarios y recepción de feedbacks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.