Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

SEDE VIÑA DEL MAR

2.6 INFORME FINAL PROYECTO APT

AgeUp_Games: Sistema web/escritorio cognitiva para la 3ra edad

Asignatura: Capstone - PTY4614-005D

Docente: Cristian Eduardo Molina Pedernera

Fecha:  00 / 11 / 2025

Integrantes:

Sofía Cartagena - 21.080.221-5

Esteban Rodriguez - 20.728.789-K

Allen Rodriguez - 21.403.480-8

Semestre: 8vo semestre - 2025

Índice

Abstract	3

1. Informe final Proyecto APT	4

Contenidos del informe final	5

# Abstract

Solución web/escritorio desarrollada con servidor Django que aborda el declive cognitivo en la 3ra edad mediante minijuegos interactivos. Implementada con metodología Scrum y validada con 10 pacientes del Hospital Geriátrico (Centro de Práctica profesional de Sofía Cartagena -Scrum master), demostrando mejorar en motivación y proporcionando herramientas de evaluación objetiva para terapeutas. Integrando el modelo Random Forest para análisis de desempeño cognitivo.

# 1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamenten las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | AgeUp_Games |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación web, base de datos, integración de plataformas e inteligencia de negocios, machine learning |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industriales. |

| # 2. Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto buscó solucionar el aislamiento social, monotonía y declive cognitivo en los pacientes del Hospital Geriátrico Paz de la Tarde en Limache, mediante una plataforma de juegos interactivos. - Relevancia profesional: Aborda directamente necesidades del área clínica, combinada con aplicación híbrida, base de datos y Machine Learning. - Ubicación: El Hospital Geriátrico Paz de la Tarde, Limache, Valparaíso - institución dedicada al cuidado de adultos mayores con diversos niveles de patologías. - Población impactada: Pacientes de la 3ra edad con y sin deterioro cognitivo, Terapia ocupacional del hospital. - Aporte de valor: Mejora en la motivación y participación de los pacientes, herramienta de evaluación cognitiva para los Terapeutas y sus alumnos en práctica, reducción del aislamiento social. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Diseñar e implementar un sistema informático para la 3ra edad, en el hospital geriátrico, con el fin de estimular el desarrollo, cognitivo, fomentar la motivación y la participación social de los pacientes, y generar información centralizada y accesible para el equipo rehabilitación que permita evaluar y clasificar su desempeño cognitivo. Objetivos Específicos: - Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario web, que cumpla con los principios de accesibilidad WCAG para la 3ra edad (alto contraste, fuentes grandes, botones amplios y navegación simplificada). - Implementar una API REST con Python (Django) que permita las operaciones CRUD para gestionar los datos de los usuarios, los clicks, puntuaciones y resultados de juegos, incluyendo autenticación mediante tokens JWT y cifrado de datos sensibles. - Construir 2 minijuegos interactivos en JavaScript y Python (Memorice y Simón dice) que evalúen y ejerciten la memoria y la atención. - Integrar un módulo de análisis de datos que clasifique automáticamente el desempeño de los usuarios en dificultad “Inicial”, “Intermedia”, y “Avanzada”, que genere reportes visuales sencillos para el equipo. - Validar la solución técnica mediante pruebas de usabilidad con al menos 10 pacientes, iterando el diseño basado en su feedback, y realizando pruebas de carga a la API para asegurar su correcto funcionamiento. |
| 3. Metodología | Se implementó la metodología Scrum con sprints de 2 semanas, complementada con prácticas DevOps y garantía de calidad. Ya que Scrum permitió adaptarnos a los feedbacks del Product Owner (Vanessa y Carla - funcionarias de la unidad de Terapia del hospital) y entregar valor incremental. Las prácticas técnicas aseguraron código mantenible, esencial para un sistema en un entorno de rehabilitación de la 3ra edad. Fases ejecutadas: - Sprint 1: Levantamiento de requisitos y diseño de arquitectura. - Sprint 2-4: Desarrollo iterativo de minijuegos, menú y BD. - Sprint 5: Integración modelo de clasificación, deepseek API y pruebas de integración. - Sprint 6: Validación de usuarios. |
| 4. Desarrollo | Etapas principales: - Análisis de requisitos con el hospital. - Diseño de interfaz accesible en canva. - Desarrollo de minijuegos (Simón dice y memorice) - Implementación de API REST con Django. - Integración frontend-backend de los minijuegos. - Pruebas de usabilidad con 10 pacientes. Facilitadores: - Trabajo autónomo fuera del horario de clases. - Herramientas de gestión (GitHub y Notion). - Modularidad del proyecto permitió desarrollo paralelo. - Feedback del Product Owner. Dificultades: - Por el tiempo límite con la práctica profesional de la Scrum Master, se adelantaron las creaciones de los minijuegos. Ajustes realizados: - Se priorizó funcionalidades sobre features avanzadas. - Se extendió el tiempo de pruebas de integración. |
| 5. Evidencias | Se adjuntan: Repositorio GitHub: Incluye código fuente completo, documentación técnica y los documentos indicados por el docente. Video demostrativo: Muestra desde la vista del usuario de cómo funciona el proyecto en parte del Frontend - con el menú hasta lo que interactúa el usuario. Prototipo Canva: Mockup validado por la jefa de terapia ocupacional del hospital. Diagrama de despliegue: Arquitectura técnica del sistema mostrando la integración frontend-backend, base de datos, el usuario, integración de API y modelo de clasificación. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto confirmó nuestro interés tanto como en desarrollo de software y machine learning, con un buen impacto social, específicamente en áreas administrativa y clínicas del hospital. Descubrí especialmente afinidad por el diseño de interfaces accesibles, el modelo de clasificación y el manejo ético de datos sensibles. Intereses a profundizar: - Machine y deep learning aplicados a diagnóstico y seguimiento de rehabilitación. - Ciberseguridad en entornos con datos sensibles como los nombres de los pacientes y su rut. - La integración de API REST para el modelo de clasificación “Random forest”, para medir los clicks y el puntaje de los usuarios. Próximos pasos técnicos: - Implementar el juego de recorrido, recomendado por una de las funcionarias. - Agregar sistema de reportes automáticos para las terapeutas. - Implementar autenticación segura para los datos sensibles. Aplicación laboral: - Desarrollo full-stack en empresas de health-tech. - Análisis de datos en entornos clínicos. - Consultoría en accesibilidad digital para todo público. |