Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| Nombre estudiante | Sofía Cartagena, Esteban Rodriguez y Allen Rodriguez |
| --- | --- |
| Rut | 21.080.221-5, 20.728.789-K, 21.403.480-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

1. Resumen avance Proyecto APT	3

2. Monitoreo del Plan de Trabajo	4

3. Ajustes a partir del monitoreo	5

Anexo de evidencia	7

Bibliografía	7

Conclusiones	8

Reflexiones individuales	8

# 1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la semana 9, hemos avanzado consistentemente la fase de planificación y desarrollo inicial del proyecto APT, el diseño de un sistema web de juegos cognitivos para los pacientes de la 3ra edad en la institución médica geriátrica. - Actividades concretas realizadas: - Planteamiento y definición de la problemática institucional relacionada con la rehabilitación cognitiva en adultos mayores. - Realización de entrevistas estructuradas con funcionarias clave del departamento de Terapia Ocupacional para identificar necesidades técnicas y clínicas. - Establecimiento de Google Meet y zoom como canales oficiales de comunicación para reuniones de validación con nuestro cliente. - Desarrollo del primer minijuego funcional (Memorice) como prototipo inicial para validar la tecnología de Python y biblioteca de pygame. - Integración de BD para almacenar datos de los usuarios, para que puedan guardar sus puntajes mediante el nombre de usuario. Ajustes realizados: Ampliamos el enfoque del proyecto para incluir no solo a los pacientes como usuarios finales, sino también a las funcionarias del área de Terapia Ocupacional, como usuarias administrativas, luego de la entrevista se revelarán la necesidad de una herramienta que permita el monitoreo y personalización de terapias por parte del equipo profesional. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos iniciales ya que continúan siendo viables y alineados con el proyecto. |
| Metodología | La metodología Scrum establecida inicialmente se mantiene sin modificaciones, ya que ha demostrado efectividad en la gestión del desarrollo iterativo y la coordinación del equipo. No se requieren ajustes en este aspecto. |
| Evidencias de avance | - Prototipo estático del sistema web y el primer minijuego desarrollado en canva Este prototipo de mediana fidelidad evidencia la conceptuación del sistema web y el minijuego, la estructura de interacción, y la aplicación de principios de diseño accesible (botones amplios, alto contraste, e interfaz simple). Sirve como una herramienta de validación temprana con el equipo profesional. - Repositorio GitHub con commits iniciales de la estructura del proyecto Los commits evidencian el inicio del desarrollo técnico, mostrando la estructura de las carpetas, el inicio de la implementación del minijuego llamado memorice en código y la integración de la BD. Demostrando la aplicación de buenas prácticas de control de versiones desde el inicio del proyecto. - Documentación de requerimientos funcionales basada en la entrevista con Terapia Ocupacional Este documento evidencia el proceso de investigación y análisis disciplinar, asegurando que el desarrollo técnico se base en necesidades reales validadas con los expertos del dominio médico. |
| # 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar procesos. | Desarrollo de minijuegos interactivos. | VS Code, Python, React, JavaScript. | 1-2 semanas. | Sofía Cartagena. | Desarrollo individualmente el primer minijuego durante las primeras semanas. | En curso. | Se adelantó una de las actividades de documentación por el posible sobrecarga del centro de práctica. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad. | Desarrollo de API y base de datos. | Servidor de Django con Python, integración de API de deepseek y MySQL. | 3-4 semanas | Sofía Cartagena y Esteban Rodriguez. | Se implementaron Django durante las primeras semanas de Sept. y BD de MySQL está en curso | En curso. |  |

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordar los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Factores que nos han facilitado en el desarrollo del proyecto: - Claridad en la distribución de roles: - La asignación específica de responsabilidades (por ejemplo: Sofía Cartagena en el desarrollo de los minijuegos, Esteban en la implementación de BD y Allen rodriguez diseño de interfaz del menú) permitió un avance paralelo y eficiente. - El uso de herramientas para organizar tareas como Trello, nos facilitó en la colaboración del seguimiento. - Metodologías de trabajo definida: - La planificación con duraciones específicas dio estructura al proyecto. - La identificación temprana de posibles dificultades en "Observaciones" permitió preparar soluciones preventivas. - Recursos técnicos adecuados: - Disponibilidad de todas las herramientas planificadas (Zoom, Figma, VS Code y Python). - Conocimientos complementarios del equipo en diferentes áreas (diseño de interfaces y desarrollo backend). - Desarrollo anticipado de componentes clave: Se adelantó la documentación del backend y el mockup del primer minijuego durante las primeras semanas de septiembre, como medida preventiva ante una posible carga de proyectos internos en el hospital durante el proceso de práctica profesional de uno de los integrantes. - Factores que han dificultado: - El uso de GitHub para control de versiones y Figma para el diseño de mockups representó una curva de aprendizaje para la mayoría de los integrantes del equipo. - Esta brecha de conocimiento inicial generó un pequeño retraso en la integración de componentes y en la iteración de diseños durante las primeras etapas del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: — Actividades Retrasadas: - Creación de la interfaz de menu y seleccion de juegos: Debido a la falta de dirección de creación gráfica de una interfaz adecuada para la pagina se a retrasado el desarrollo de esta debido a la ultima reunion con el equipo del hospital se a podido definir que cosas seran necesarias agregar. - Definición de información a recolectar de los usuarios debido a algunas cosas habladas el personal del hereatrico como es manejo de datos personales privados se busca maneras de recopilar información. — Actividades No iniciadas: - Programar algunas funcionalidades como la tabla de jugadores, puntos de minijuegos, sonidos y animaciones.

Actividades ajustadas o eliminadas: — Actividades Ajustadas: - Tras la reunión original con el equipo del hospital se definieron algunos ajustes para que sea más llamativo el programa y juegos: - Colores (uso de paleta de color mas suave), sonidos (apoyo auditivo, sonido de acciones, musica de fondo), mensajes (tamaño letra, mensajes positivos), juegos (ideas de un nuevo juego). - Información de los usuarios a recolectar: no se usará nombres de pacientes, entre otros datos personales debido a temas de manejo de privacidad. si en su lugar se usará otro tipo de información como afecciones, edad para mantener la privacidad. — Actividades Eliminadas: - De momento no se ha eliminado ninguna actividad.

# Anexo de evidencia

Figura 1: Enlace de Mockup en Canva Figura 2: Enlace Repositorio GitHub Figura 3: Reunión con terapia Ocupacional

# Bibliografía

Lumosity (2024). Juegos de entrenamiento cognitivo. Lumos Labs, Inc. https://www.lumosity.com Referenciado para el diseño de la mecánica del juego, las categorías de ejercicios cognitivos y las estrategias de participación del usuario en nuestro sistema de juegos cognitivos para pacientes de edad avanzada.

# Conclusiones

El proyecto ha pasado eficazmente de la fase de planificación a la de desarrollo activo, como lo demuestran los resultados concretos obtenidos, entre los que se incluyen un minijuego funcional y un prototipo. La colaboración continua con profesionales de la terapia ocupacional ha garantizado que el desarrollo técnico responda a las necesidades de las funcionarias. Los ajustes realizados en el ámbito de los usuarios y los protocolos de datos demuestran nuestro enfoque adaptativo ante los retos del proyecto, al tiempo que se mantienen los objetivos fundamentales.

# Reflexiones individuales

(Sofia Cartagena): Mi labor como Scrum Master me ha enseñado la importancia de una comunicación clara entre los ámbitos técnico y clínico. Traducir los requisitos terapéuticos en historias de usuario viables me ha obligado a pensar de forma creativa y sistemática. La lección más valiosa ha sido equilibrar el rigor ágil con las realidades prácticas del desarrollo de software para el sector clínico (Allen Rodríguez): Mi labor como programador me ha recordado la importancia de tener el equipo actualizado además de bien organizado para evitar atrasos o confusión en las entregas además de escuchar las opiniones de los usuarios y del cliente para darles una interfaz/experiencia de calidad adaptado a las necesidades y gustos de estos. (Esteban Rodriguez):Mi participación en el desarrollo del proyecto APT, principalmente en la implementación de la base de datos y la integración del backend con Django, me ha permitido fortalecer mis habilidades técnicas y mi capacidad de trabajo colaborativo. Aprendí la importancia de estructurar correctamente la información para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema, especialmente al manejar datos sensibles de pacientes. También comprendí que la comunicación constante con el equipo y con las profesionales de Terapia Ocupacional es fundamental para lograr un producto funcional y ajustado a las necesidades reales. Este proceso me ayudó a valorar la planificación ágil y la adaptabilidad frente a los desafíos técnicos y organizativos del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.